Présentation – Gestion de Projet Informatique
« Logiciel de simulation
d'une ligne de trains automatisés »
Encadré par T.LIU – Université de Cergy Pontoise
GPI

---
INTRODUCTION
INTRODUCTION
Rappel du projet :
  - Simuler une ligne de trains automatisés (gestion des incidents et des voyageurs)
Enjeux du projet :
  - Simuler la gestion d’un projet en entreprise => équipe de 5 personnes (rôles spécifiques).

---
SOMMAIRE
SOMMAIRE
 Présentation de l’équipe de projet
Choix du Cycle de vie :
    - Pourquoi ce choix ?
    - Comment l’avons nous mis en œuvre ?
- Comment avons-nous géré :
    - La spécification et la conception
    - La planification
    - Le développement
    - La documentation
    - Les tests
    - Les présentations avec le client

---
NOTRE EQUIPE
NOTRE EQUIPE
MOE : Benoît CONS
CHEF : Maxime JOLY
QA : Thomas RE
DOC : Vincent VIROLE
MOA : Arnaud SERY
Partie graphique
Partie moteur

---
Choix du cycle de vie
Choix du cycle de vie
Modèle Agile : Crystal
POURQUOI ?
  - Projet à courte durée (estimation des charges) et équipe réduite
  - Maintien d'un contact fréquent avec le client afin de mieux répondre aux besoins.
COMMENT ?
  - Mise en place d’une planification pointilleuse (réunions fréquentes).
  - Présentation régulière de nouvelles « features »:
 2 Releases de plus que prévue !
- Documentation régulièrement mise à jour.

---
Spécification et Conception
Spécification et
Conception
Comment avons-nous organisé la phase de Spécification ?
  - Organisation d’une réunion de décision pour définir les différentes fonctionnalités à intégrer dans le projet.
  - Mise en place du cahier des charges par le responsable de documentation

---
Spécification et Conception
Spécification et
Conception
Comment avons-nous pensé la conception du projet ?
  1. Conception de l’IHM
  1. Réalisation d’une première maquette (produit initial) et	présentation au client (Release 1)
  2. Amélioration ou modification de la maquette initial selon les	attentes du client lors des rendez-vous.
  1. Conception du moteur
- Description de l’architecture initiale (UML)
- Adaptation d’une base initiale afin de correspondre au cahier des	charges.
Défi : Synchroniser le développement

---
La planification
La planification
Établissement du plan de développement :
Définir les nouvelles fonctionnalités
Définir les tests : Plan de test
Se situer dans le projet :
Grâce au Plan de documentation (planning)
Quantifier les charges restantes (temps, priorités des tâches) avec l'ensemble de l'équipe lors de réunions d'échanges => établir le plan d'action

---
Développement
Le développement
La tâche à réaliser étant fixée, comment s’organiser ?
Réunion d’équipe : « brainstorming »
Description et répartition des tâches : Plan d'action
  - Implémentation des nouvelles fonctionnalités dans le moteur
  - Mise à jour de l’IHM avec le moteur (avancée en parallèle grâce aux commits sur le dépôt commun)

---
La documentation
La documentation
Quel document réaliser ? Pourquoi ? Quand ?
Plan de documentation
Mise à jour des différents documents au cours du développement :
- Manuel utilisateur pour décrire les nouvelles fonctionnalités (pour chaque release)
- Journaux personnels : journal de bord pour tracer l'évolution du projet pour chaque membre
Validation des documents lors des réunions de présentation.

---
Réalisation des tests
Réalisation des tests
Comment organiser les tests ?
Établissement du plan de test :
- Test de performance : RAM = 110Mo, CPU < 2%
- Tests automatisés pour favoriser l’intégration continue (JUnit et Eclema)
Vérifier les facteurs de qualités (cohérence, simplicité et modularité) :
Compte rendu des tests : mise à jour du journal du QA
Envoie des nouveaux tests au restant de l'équipe
Pourcentage de couverture de code au cours du projet

---
Réunion avec le client
Réunion client
Préparation des réunions avec le client :
 Réunion toutes les 2 semaines :
  1. Rassemblement des nouveaux éléments moteur et graphique
  2. Visualisation des tests de fonctionnalité
  3. Préparation de la démonstration
- Retours après réunion :
  - Rassemblement de l’équipe pour transmettre les avis du client.
  - Lister les points abordés (points positifs et négatifs) afin d'évaluer le produit actuel
Préparation de la prochaine itération du cycle.
  - Proposition de la nouvelle version (améliorations et nouveautés envisagées)
  - Estimation du temps de développement par le MOE et MOA

---
CONCLUSION
CONCLUSION
Grâce au modèle agile et notre gestion d’équipe nous avons réussi à :
Livrer un produit fini (estimation de complétude > 90%)
Fournir un produit satisfaisant les critères d’assurance qualité
        Investir une communication d’équipe permettant une démarche de	progression du projet efficace et contrôlée
Only one goes faster, together we go further