## Slide 1: Présentation – Gestion de Projet Informatique
Encadré par T.LIU – Université de Cergy Pontoise
GPI

## Slide 2: INTRODUCTION
Rappel du projet:
  Notre projet du module Gestion de projet Informatique consiste à simuler une ligne de trains automatisés avec une gestion des incidents et des voyageurs.
But du module:
  Nous avions pour but de simuler la gestion d’un projet en formant une équipe de 5 personnes avec chacun un rôle bien défini.
GPI

## Slide 3: SOMMAIRE
 Présentation de l’équipe
Choix du Cycle de vie :
    Pourquoi l’avoir choisi ?
    Comment l’avons nous mis en œuvre ?
Comment avons-nous géré :
    La spécification et la conception
    La planification
    Le développement
    La documentation
    Les tests
    Les présentations avec le client
GPI

## Slide 4: NOTRE EQUIPE
  CHEF DE PROJET - Maxime JOLY
   RESPONSABLE DE QUALITE - Thomas RE
   MAÎTRE D’ŒUVRE - Benoît CONS
   MAÎTRE D’OUVRAGE - Arnaud SERY
   RESPONSABLE DOCUMENTATION - Vincent VIROLE
GPI

## Slide 5: Choix du cycle de vie
Modèle Agile : Crystal
  POURQUOI ?
  Réaliser un projet sur une courte durée et avec une équipe réduite.
  Maintenir un contact fréquent avec le client.
  COMMENT ?
  Mise en place d’une planification pointilleuse.
  Présentation régulière de nouvelles « features »:
   2 Releases de plus que prévue !
  - Documentation régulièrement mise à jour.
GPI

## Slide 6: Spécification et Conception
Comment avons-nous organiser la phase de Spécification ?
Organisation d’une réunion d’équipe au cours de laquelle nous avons défini les différentes fonctionnalités à intégrer dans le projet.
 Mise en place d’un cahier des charges
GPI

## Slide 7: Spécification et Conception
Comment avons-nous pensé la conception du projet ?
  Conception de l’IHM
  Réalisation d’une première maquette pour le produit initial.
  Amélioration de la maquette en accord avec les demandes et remarques du client lors de la première réunion.
  Conception du moteur
Description de l’architecture initiale.
Adaptation d’une base initiale.
Synchroniser les développements
GPI

## Slide 8: La planification
Une fois la conception terminée il a fallu planifier les différentes tâches à réaliser :
Etablissement du plan de développement:
  Définir les fonctionnalités
  Phase de test :
      Savoir quels tests réaliser maintenant
     Plan de test
  À quelle phase de développement sommes nous ?
  Plan de documentation :
        Quel document produire ?
GPI

## Slide 9: Développement
La tâche à réaliser étant fixée, comment s’organiser ?
Il nous a fallu définir comment nous allions pouvoir concevoir la tâche :
           Réunion d’équipe : « brainstorming »
Plan d’action : Qui fait quoi ?
  Implémentation des fonctionnalités dans le moteur
  Mise en relation avec la mise à jour de l’IHM
GPI

## Slide 10: La documentation
Quel document réaliser ? Pourquoi ? Quand ?
Plan de documentation
Mise à jour des différents documents au cours du développement:
Manuel utilisateur en fonction des nouvelles fonctionnalités
Journaux personnels (Plan de test et journaux)
Validation des documents lors des réunions de présentation.
GPI

## Slide 11: Réalisation des tests
Comment organiser les tests ?
Etablissement du plan de test pour acter les différentes phases:
  Avant chaque release créer les nouveaux tests automatisés
    Release 1 : 80% de couverture
    Release 2 : 87%
    Release 3 : 90%
    Release 4 : 90%
  - Test de performance :  RAM : 110Mo  CPU < 2%
Comment mettre en place les tests ?
Création de tests automatisés pour favoriser l’intégration continue via JUnit et Eclema.
Compte rendu des tests par la mise à jour du journal du QA.
Envoyer les nouveaux tests à l’équipe pour satisfaire l’intégration continue
GPI

## Slide 12: Réunion avec le client
Préparation des réunions avec le client :
 Réunion toute les 2 semaines
  Rassemblement des nouveaux éléments
  Visualisation des tests de fonctionnalité
  Préparation de la démonstration
Retour après réunion :
  Rassemblement de l’équipe pour transmettre les avis du client.
  Changement et amélioration des points abordés.
Préparation de la prochaine itération de notre cycle.
  Estimation du temps de développement pour la prochaine étape
GPI

## Slide 13: CONCLUSION
Grâce au modèle agile et notre gestion d’équipe nous avons réussi à :
Livrer un produit fini > 90%
Fournir un produit qui satisfait les critères d’assurance qualité prévue
Investir une communication d’équipe permettant l’avancée en permanence du projet
GPI
Only one goes faster, together we go further